UMOWA NR ……/...../R/ 2025

zawarta w Wieruszowie w dniu ………………. 2025 r.

pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Komunalny w Wieruszowie S.A., ul. Bareły 13, 98-400 Wieruszów,

NIP 619-000-80-76 reprezentowaną przez Panią Agnieszkę Fronia – Prezesa Zarządu, zwanym dalej w niniejszej umowie „Zamawiającym”,

a

…………………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej w niniejszej umowie "Wykonawcą"

o następującej treści:

§ 1

Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedsięwzięcie inwestycyjne pn.     "Remont pomieszczenia z przeznaczeniem na lokal tymczasowy oraz remont korytarza na parterze budynku w Wieruszowie przy ulicy Kilińskiego 35-37".

1. Szczegółowy zakres umowy obejmuje wykonanie wszelkich niezbędnych prac o których  mowa

w pkt.  IV zapytania.  Dokument ten stanowi  integralną część niniejszej umowy.

2. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje zasobami (zasób ludzki, sprzęt) do prawidłowej realizacji

przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1.

3. Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej  umożliwiającej

realizację przedmiotu umowy.

4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością i w zakresie

niezbędnym do osiągnięcia celu, któremu ono służy, z uwzględnieniem aktualnych przepisów,

obowiązujących norm i zasad wiedzy technicznej.

5. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania powstałych odpadów zgodnie z obowiązującymi

przepisami prawa w tym zakresie.

§ 2

Termin realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 ustalono na 45 dni od daty podpisania umowy.

§ 3

- W postępowaniu ustanowiono wynagrodzenie ryczałtowe. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy strony ustaliły na podstawie cen przedstawionych przez Wykonawcę w złożonej ofercie,  w kwocie:

……………………..zł netto 	(słownie: 00/100 gr)

……………………. podatku VAT (słownie:   00/100 gr)

…………………….. zł brutto (słownie: 00/100 gr)

Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy. Wynagrodzenie obejmuje ryzyko Wykonawcy i jego odpowiedzialność za prawidłowe oszacowanie wynagrodzenia z tytułu wykonania przedmiotu umowy.

- Zapłata należności nastąpi  przelewem w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

4. Strony umowy zgodnie ustalają, iż w przypadku wadliwego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, do czasu niewadliwego wykonania przedmiotu umowy, termin zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy nie biegnie. Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania się z zapłatą wynagrodzenia, bez możliwości dochodzenia przez Wykonawcę odsetek w wysokości ustawowej za w/w czas.

5.  W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego w toku odbioru, Wykonawca zobowiązuje się naprawić wskazane wady lub usunąć stwierdzone usterki w terminie 7 dni od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego, a następnie zgłosić Wykonawcy gotowość do odbioru. W przypadku nie usunięcia wady lub usterki w ustalonym terminie, Zamawiający może zlecić usunięcie wady/usterki osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności ponownego wzywania Wykonawcy do usunięcia wady/usterki.

§ 4

  - Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 niniejszego paragrafu, poprzez zapłatę kar umownych w wypadkach i wysokościach określonych poniżej:

- za opóźnienie w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 ust 1 za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji 0,2% wynagrodzenia umownego za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 ust 1 za każdy dzień opóźnienia po upływie 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego bądź Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 20% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 ust 1 za wykonanie przedmiotu umowy.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,   przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, a także z innych przyczyn – na zasadach ogólnych  przewidzianych w Kodeksie cywilnym z powodu ewentualnych szkód powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań umownych.

  - Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty tejże kary umownej.

  - Zamawiający może potrącić równowartość kary umownej z płatności należnej Wykonawcy.

  - Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub odliczenie przez Zamawiającego kwoty w/w kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub innych zobowiązań wynikających z umowy.

§ 5

1. Wykonawca udziela rękojmi 3 lat na zarówno poszczególne świadczenia, jak również całość prac

budowlanych i pozostałych świadczeń określonych w umowie w chwili odbioru końcowego.

Dodatkowo wykonawca udziela również 36 miesięcy gwarancji jakości na  całość swoich

świadczeń objętych niniejszą umową, jest on z tego tytułu zobowiązany do  bezpłatnego usunięcia

wady fizycznej lub usterki rzeczy lub dostarczenia bez opłaty rzeczy wolnej  od wad

lub ponownego wykonania prac, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu okresu gwarancji.

2.W okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do bezpłatnego usuwania

wszelkich wad przedmiotu umowy w terminach wskazanych przez Zamawiającego, nie później niż w

terminie 7 dni od daty otrzymania od Zamawiającego zawiadomienia o stwierdzeniu wady.

3.W przypadku nie usunięcia wad/usterek przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez

Zamawiającego, Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z wykonania zastępczego, poprzez

zlecenie usunięcia wady/wad osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności

ponownego wezwania Wykonawcy do usunięcia wady/wad.

§ 6

Wykonawca zobowiązuje się do:

- ochrony mienia na terenie prowadzonych robót,

- utrzymania ogólnego porządku, bezpieczeństwa ppoż. i oznakowania prowadzonych robót,

- ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, od wszelkiego rodzaju ryzyka związanego z realizacją przedmiotu umowy,

§ 7

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania bieżącej kontroli sposobu wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

§ 8

        - Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy na mocy jednostronnego oświadczenia woli w przypadku gdy:

- Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykonaniem przedmiotu umowy, w takim stopniu, że nieprawdopodobnym jest wykonanie przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2,

- Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy, sprzeczny z umową, przepisami prawa lub wskazówkami udzielonymi przez Zamawiającego.

      - Zamawiający w przypadkach opisanych w ust. 1, zamiast korzystać z uprawnienia do odstąpienia od umowy, może zlecić osobie trzeciej dalsze wykonanie przedmiotu umowy lub jego poprawienie lub usunięcie wad przedmiotu umowy w ramach wykonania zastępczego, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

      - Zamawiający może odstąpić od umowy także w przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym, a także w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a także w przypadku niezabezpieczenia w budżecie Gminy Wieruszów środków na realizację niniejszej umowy. W takich przypadkach Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy, o ile taka zostanie wykonana przez Wykonawcę do dnia odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.

§ 9

        - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

        - Integralną część umowy stanowi oferta złożona przez Wykonawcę.

        - Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy mogą nastąpić tylko za zgodą obu stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

        - Wszelkie ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać w sposób polubowny. W sytuacji niemożliwości polubownego rozstrzygnięcia Strony poddają spór pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający								Wykonawca